UNIFECAF

Fundamentos de Gestão de Projetos

InsightFlow AI

Do Problema ao Produto: Planejamento de um Produto Digital com IA, MVP e Roadmap

Diego Colombari Rapichan

Junho de 2026

# 1. Visão de Produto

## 1.1 Descrição do Produto

O InsightFlow AI nasceu de uma observação simples: a maioria das empresas não tem problema de falta de dados de atendimento — tem problema de excesso. Tickets acumulam, chats ficam sem analise, e-mails viram arquivo morto. O time sabe que tem informação valiosa ali, mas não tem como chegar nela em tempo util.

A plataforma funciona como uma camada de inteligência sobre os sistemas que o cliente já usa — Zendesk, Freshdesk, Salesforce ou até uma exportação em CSV. Ela processa essas interações com IA Generativa, agrupa os temas que mais aparecem, identifica o que está piorando e entrega um painel com os pontos críticos e sugestões de ação — tudo em linguagem que qualquer gestor consegue ler, sem precisar de um analista de dados no meio do caminho.

## 1.2 Público-alvo e Problema Atendido

### Público-alvo

- Gerentes de Customer Success e CX em empresas com alto volume de atendimento

- Lideranças operacionais que precisam tomar decisões rápidas sem depender de BI

- Times de suporte mid-market que não tem Data Science dedicado, mas tem dados sobrando

### Problema Atendido

Quem já trabalhou em operação sabe que o maior inimigo não e a falta de informação — e o tempo que se perde até essa informação chegar na pessoa certa, no formato certo, no momento certo. No atendimento ao cliente isso é ainda mais crítico:

- O volume e grande demais para analisar manualmente — ninguém lê 10 mil tickets por semana

- Quando um problema critico aparece, ele já escalou antes de alguém perceber a tendencia

- Mesmo identificando o problema, o time não sabe por onde começar — falta um caminho claro de ação

## 1.3 Proposta de Valor

| Dimensão | Entrega |
| --- | --- |
| Velocidade | Insights gerados automaticamente em minutos, não dias |
| Clareza | Resumos executivos e temas críticos sem necessidade de analise manual |
| Ação | Sugestões de plano de ação geradas por IA, editáveis pelo time |
| Integração | Conecta-se a plataformas já utilizadas, sem migração de dados |
| Escalabilidade | Processa volumes crescentes sem adição de headcount |

Declaração de visão: Para times de atendimento sobrecarregados que se afogam em dados sem conseguir agir, o InsightFlow AI entrega inteligência acionável em tempo real — transformando ruido em decisão.

## 1.4 Vantagem Competitiva e Defesa de Mercado

A vantagem injusta do InsightFlow AI não é tecnológica — qualquer empresa pode integrar uma API de LLM. A vantagem real e construída sobre três pilares que se reforçam ao longo do tempo:

- Efeito de rede dos dados: a cada novo cliente onboardado, o pipeline de clustering acumula mais exemplos de temas recorrentes em diferentes industrias e verticais. Isso melhora a qualidade dos agrupamentos para todos os clientes — um efeito impossível de replicar por um concorrente entrante sem base instalada.

- UX calibrada para operação, não para analise: ferramentas concorrentes (Zendesk Explore, Salesforce Analytics) foram projetadas para analistas de dados. O InsightFlow AI e projetado para gerentes operacionais que precisam de decisão, não de exploração. Essa diferença de design philosophy cria fidelidade genuína.

- Posicionamento como camada de inteligência, não plataforma de atendimento: ao ser compatível com múltiplos sistemas (Zendesk, Freshdesk, Salesforce, exportações CSV), o produto não compete com as plataformas existentes — complementa. Isso reduz a resistência na venda e dificulta o bloqueio por parte dos concorrentes estabelecidos.

# 2. Definição do MVP

## 2.1 Funcionalidades Essenciais

O critério de seleção das funcionalidades do MVP seguiu dois eixos: valor imediato para o usuário (resolve a dor central?) e viabilidade técnica em ciclo curto (pode ser entregue em 6-8 semanas com stack moderna de LLM?).

| # | Funcionalidade | Descrição | Prioridade | Critério de Aceite |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingestão de dados | Upload CSV/JSON de tickets; integração básica Zendesk via API | Must Have | 100% dos registros importados sem erro em menos de 2 min |
| 2 | Analise e clustering de temas | Agrupamento automático de interações em temas por embeddings + LLM | Must Have | Temas com 80%+ de coerência validada por especialista |
| 3 | Dashboard de insights | Painel com top 5 temas críticos, volume, tendencia e urgência | Must Have | Usuário identifica tema prioritário em menos de 30 segundos |
| 4 | Geração de plano de ação | IA sugere 3 ações por tema; usuário edita e exporta em PDF | Must Have | Plano gerado em menos de 10s; exportação funcional |
| 5 | Resumo executivo automático | Relatório semanal em PDF/Email com os principais alertas | Should Have | Email entregue toda segunda-feira as 8h com dados da semana anterior |
| 6 | Autenticação e multi-tenant | Login seguro, isolamento de dados por empresa | Must Have | Nenhum dado de cliente A visível para cliente B |

## 2.2 Justificativa de Priorização

A lógica de priorização foi direta: o MVP precisa resolver a dor principal antes de qualquer outra coisa. Não adianta entregar analise de sentimento avançada se o usuário ainda não confia que o produto entende os dados dele.

- As funcionalidades 1, 2 e 3 (ingestão, clustering e dashboard) são o produto em si. Sem elas não existe nada para mostrar — e foram as primeiras a entrar por isso.

- A funcionalidade 4 (plano de ação) e o que diferencia o InsightFlow AI de um painel de BI comum. Qualquer ferramenta mostra dados; poucas sugerem o que fazer com eles. Esse e o diferencial que justifica o produto existir.

- A funcionalidade 5 (resumo executivo) agrega valor sem complexidade extra — foi mantida no MVP como Should Have porque e fácil de entregar no Sprint 3 e aumenta bastante a percebida pelo usuário.

- Tudo que ficou fora — integrações enterprise, sentimento granular, multilingua, predição de churn — não é descartado, está no Roadmap. A decisão foi simples: não construir mais do que o necessário antes de validar com um cliente real. Já vi projetos atrasarem meses por querer entregar tudo de uma vez.

# 3. Roadmap do Produto

## 3.1 Visão Geral

O Roadmap é estruturado em 4 fases, cada uma com objetivo, duração, entregáveis e critério de conclusão definidos. A abordagem e incremental — cada fase valida hipóteses antes de ampliar escopo.

| Fase | Duração | Objetivo | Entregáveis | Critério de Conclusão |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 0: Descoberta e Setup | 2 semanas | Validar problema, definir stack, preparar ambiente | Entrevistas com 5 usuários, backlog inicial, repositório configurado | Problem-solution fit validado com pelo menos 3 usuários |
| Fase 1: MVP (6 semanas) | 6 semanas | Entregar produto funcional com as 6 funcionalidades Must Have | Plataforma deployada, 1 cliente piloto ativo, métricas de uso coletadas | 3+ usuários ativos, NPS >= 35, 0 incidentes críticos de segurança |
| Fase 2: Expansão (8 semanas) | 8 semanas | Adicionar integrações, analise de sentimento e alertas proativos | Conector Salesforce, analise de sentimento, sistema de alertas em tempo real | Volume de dados processados duplicado; churn < 10% |
| Fase 3: Escala e IA Avançada (12 semanas) | 12 semanas | IA preditiva, benchmarking e marketplace de integração | Modelo preditivo de churn do cliente final, API pública, suporte multilingua | 5+ clientes pagantes, MRR positivo, modelo preditivo com accuracy > 75% |

## 3.2 Detalhamento por Fase

### Fase 0 — Descoberta e Setup (Semanas 1-2)

- Realização de discovery interviews com gerentes de CS e suporte

- Definição da stack técnica: Next.js + Python/FastAPI + OpenAI API/Claude API + PostgreSQL

- Configuração de repositório, CI/CD e ambiente de desenvolvimento

- Criação e priorização inicial do backlog com base nas dores identificadas

### Fase 1 — MVP (Semanas 3-8)

- Sprint 1 (S3-4): Ingestão de dados, autenticação, pipeline de processamento com LLM

- Sprint 2 (S5-6): Clustering de temas, dashboard de insights, primeiros testes com usuário piloto

- Sprint 3 (S7-8): Geração de plano de ação, resumo executivo automático, ajustes de UX

- Go-live com cliente piloto ao final da Sprint 3

### Fase 2 — Expansão (Semanas 9-16)

- Integração nativa com Zendesk, Freshdesk e Salesforce Service Cloud

- Modulo de análise de sentimento com tendencia temporal

- Sistema de alertas proativos por threshold (ex: tema X cresceu 40% em 24h)

- Suporte básico a idioma inglês

### Fase 3 — Escala e IA Avançada (Semanas 17-28)

- Modelo preditivo de risco de churn com base em padrões de atendimento

- API pública para integração de terceiros

- Marketplace de templates de plano de ação por indústria

- Suporte multilingua (PT, EN, ES)

- Recursos de colaboração em equipe (comentários, atribuição de ações)

# 4. Ciclo de Vida da Aplicação

## 4.1 Fases do Produto

O ciclo de vida do InsightFlow AI segue quatro grandes fases, alinhadas ao modelo de produto digital moderno:

| Fase | Descrição | Atividades-Chave | Métricas de Saúde | Recursos Mínimos | Duração |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Descoberta | Validação do problema e da hipótese de solução com usuários reais | Entrevistas, analise de concorrentes, definição de personas, priorização de backlog | Qualidade das entrevistas, nível de urgência relatado | 1 PM + 1 designer | 2 semanas |
| Validação (MVP) | Entrega do produto mínimo e coleta de feedback real | Desenvolvimento iterativo, User testing, coleta de métricas de engajamento | DAU/WAU, NPS, taxa de retenção, tempo de ativação | 1 PM + 2 devs + 1 designer | 6 semanas |
| Entrega (Expansão) | Amadurecimento do produto e expansão de integração e base de clientes | Novas integrações, suporte a escala, onboarding aprimorado, SLA definido | MRR, churn, CSAT, uptime SLA | 1 PM + 3 devs + 1 designer + 1 CS | 8 semanas |
| Evolução (Escala) | Crescimento sustentável, IA avançada e posicionamento de mercado | Modelos preditivos, API pública, expansão de mercado, programa de parceiros | ARR, LTV, CAC, NRR (Net Revenue Retention) | Time completo + data scientist + vendas B2B | 12+ semanas |

## 4.2 Critérios para Avanço entre Fases

### Descoberta -> Validação

- Pelo menos 5 entrevistas realizadas com usuários do perfil-alvo

- Problema central validado como crítico por 80%+ dos entrevistados

- Stack técnica definida e protótipos de baixa fidelidade aprovados

### Validação -> Entrega

- MVP deployado com ao menos 1 cliente piloto ativo por 4 semanas

- NPS >= 35 e taxa de retenção semanal >= 60%

- Nenhum incidente critico de segurança ou vazamento de dados

- Plano de negócios validado com modelo de pricing definido

### Entrega -> Evolução

- Mínimo de 3 clientes pagantes ativos com contratos assinados

- Churn mensal < 5% e MRR crescendo >= 15% ao mês

- Infraestrutura escalável comprovada (testes de carga aprovados)

- Time de produto e engenharia dimensionado para a nova fase

# 5. Gerenciamento de Riscos

## 5.1 Metodologia

Os riscos foram identificados e classificados segundo o framework do PMI (PMBOK), com probabilidade e impacto em escala de 1 a 5. A estratégia de resposta segue as quatro categorias clássicas: Evitar, Mitigar, Transferir e Aceitar.

## 5.2 Matriz de Riscos

| # | Risco | Prob. (1-5) | Impacto (1-5) | Score | Estratégia de Mitigação | Responsável |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alucinações do LLM — insights incorretos ou fabricados entregues como verdade ao time de negocio | 4 | 5 | 20 | Implementar camada de validação com Human-in-the-loop; exibir fontes de cada insight; limitar ações autônomas; testar prompts com dados reais antes do launch | Tech Lead + PM |
| 2 | Vazamento de dados sensíveis de clientes — PII exposta em logs, prompts ou respostas da API de LLM | 3 | 5 | 15 | Anonimização/pseudonimização antes do envio ao LLM; uso de Data Processing Agreement com o provedor de IA; auditoria de logs; política de retenção de dados | Eng. de Segurança + DPO |
| 3 | Baixa adoção — usuários não confiam nos insights gerados ou acham o produto difícil de usar | 3 | 4 | 12 | Incluir usuários reais no processo de design desde a Fase 0; criar modo de 'debug' mostrando quais tickets geraram cada insight; investir em onboarding guiado | PM + UX Designer |
| 4 | Dependência de provedor de LLM — indisponibilidade ou mudança de preço da API impacta a operação | 3 | 4 | 12 | Arquitetura multi-provider (OpenAI + Claude + fallback local); caching de respostas para consultas frequentes; monitoramento de custo por request | Arquiteto de Solução |
| 5 | Escopo creep — solicitações de novas funcionalidades de stakeholders diluem o foco do MVP | 4 | 3 | 12 | Product backlog público e priorizado; cerimonia de revisão de escopo quinzenal; comunicar roadmap ativo para todos os stakeholders; PM com autoridade para recusar itens | Product Manager |
| 6 | Qualidade dos dados de entrada — tickets mal categorizados, duplicados ou em formato não padrão prejudicam os insights | 4 | 3 | 12 | Pipeline de pré-processamento robusto com normalização, deduplicacao e validação de formato; relatório de qualidade de dados exibido ao usuário no momento da importação | Eng. de Dados |
| 7 | Conformidade regulatória — dados de atendimento podem conter informações sensíveis sujeitas a LGPD/GDPR e EU AI Act | 2 | 5 | 10 | Mapeamento de dados antes do MVP; T&C revisados por advogado; suporte a right to be forgotten; monitoramento do EU AI Act para operações em território europeu | Jurídico + DPO |
| 8 | Risco de mercado — concorrentes estabelecidos (Zendesk, Salesforce) embarcando IA nativa podem reduzir o espaço de mercado do produto | 3 | 3 | 9 | Posicionamento em nicho mid-market não atendido pelas plataformas enterprise; estratégia de integração (ser complementar, não concorrente); diferenciação via efeito de rede dos dados acumulados de múltiplos clientes | CEO + PM |

Legenda de Score: Score >= 15 = ALTO (vermelho) | 8-14 = MEDIO (amarelo) | <= 7 = BAIXO (verde)

# 6. Gestão de Produtos e IA

## 6.0 Contexto Regulatório: LGPD, GDPR e EU AI Act

O InsightFlow AI opera em um ambiente regulatório em rápida evolução. Três marcos legais são diretamente relevantes para o produto:

- LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados — Lei 13.709/2018): exige base legal para tratamento de dados pessoais, direito de acesso e exclusão, e notificação de incidentes. Como os dados de atendimento frequentemente contem PII de consumidores finais, a anonimização pré-LLM não e apenas uma boa pratica — e uma obrigação legal.

- GDPR (General Data Protection Regulation — EU 2016/679): aplicável quando o produto processar dados de cidadãos europeus ou quando o cliente tiver operações na UE. Exige Data Processing Agreement (DPA) formal com todos os subprocessadores, incluindo provedores de LLM.

- EU AI Act (Regulamento UE 2024/1689, em vigor a partir de 2025): classifica sistemas de IA por nível de risco. Ferramentas de análise de comportamento de consumidores podem ser enquadradas como 'risco limitado', exigindo transparência obrigatória ao usuário final sobre o uso de IA e proibindo outputs enganosos. O produto deve ser projetado com esse framework em mente desde a Fase 0.

A conformidade regulatória não é um item de backlog — é um critério de entrada para operação comercial. O time jurídico deve ser envolvido antes do launch do MVP.

## 6.1 Riscos Específicos no Uso de IA

### Risco de Confiança Excessiva (Over-reliance)

Usuários podem tratar sugestões da IA como verdade absoluta, sem aplicar julgamento crítico. Isso e especialmente perigoso em planos de ação que envolvem decisões de negócio relevantes. Mitigação: UX que deixa claro o caráter sugestivo das saídas; indicadores de confiança; incentivo a revisão humana antes da execução.

### Drift de Modelo

LLMs atualizados pelo provedor podem produzir saídas diferentes para os mesmos prompts ao longo do tempo, comprometendo consistência. Mitigação: versionamento de prompts; testes regressivos automatizados com fixtures de dados; monitoramento de qualidade de saída.

### Viés Algorítmico

Modelos de linguagem podem amplificar vieses presentes nos dados de treinamento, impactando a qualidade dos insights para certos tipos de clientes ou segmentos. Mitigação: avaliação periódica de equidade dos outputs; teste com dados de diferentes perfis demográficos e geográficos.

### Custo Operacional Variável

Diferente de sistemas tradicionais, o custo de operação da IA e proporcional ao volume processado. Um pico de atendimento do cliente pode gerar um pico de custo inesperado. Mitigação: rate limiting por tenant; alertas de custo; revisão mensal de ROI por cliente.

## 6.2 Considerações Éticas, Segurança e Confiabilidade

- Transparência algorítmica: o produto deve sempre indicar que os insights foram gerados por IA e fornecer referências aos dados originais que os embasaram.

- Privacidade by design: nenhum dado pessoal identificável de consumidores finais deve ser enviado ao LLM. Anonimização e etapa obrigatória do pipeline.

- Direito de contestação: o time usuário deve poder marcar insights como incorretos, gerando feedback que melhora o sistema ao longo do tempo.

- Segurança: autenticação MFA, criptografia de dados em repouso e em trânsito, auditoria de acesso, política de retenção de dados definida contratualmente.

- Confiabilidade: SLA de 99,5% de uptime; monitoramento de qualidade de saída; circuit breaker para cenários de degradação do provedor de IA.

## 6.3 Impactos Organizacionais do Uso de IA no Produto

### Para o Time de Atendimento

Na pratica, a maior resistência não vem da tecnologia — vem das pessoas que vão usar o produto. Um analista que passou anos desenvolvendo a habilidade de ler tickets e identificar padrões pode ver o InsightFlow AI como uma ameaça ao seu trabalho, e não como um apoio. Esse e um risco real de adoção que precisa ser gerenciado ativamente.

A comunicação precisa ser clara desde o primeiro dia: a IA faz o trabalho repetitivo de varredura e agrupamento; o analista faz o que só humano consegue — contextualizar, questionar, decidir. O papel muda de executor de analise para curador de insights.

### Para a Liderança

O impacto mais imediato para a liderança e a redução do ciclo de decisão. Hoje, uma gerente de CS que quer entender o que está incomodando os clientes precisa pedir um relatório para o BI, esperar dois dias e ainda assim receber algo que já está desatualizado. Com o InsightFlow AI, essa mesma resposta está disponível no momento em que ela precisa.

Isso também muda a dinâmica de reuniões: em vez de discutir o que aconteceu na semana passada, o time pode discutir o que fazer com o que está acontecendo agora.

### Para a Estratégia de Produto

Um ponto que muita gente ignora ao planejar produtos com IA: o trabalho não termina no deploy. Prompts envelhecem, modelos são atualizados pelos provedores, e a qualidade das saídas podem degradar silenciosamente sem que ninguém perceba. Isso exige um novo tipo de manutenção que não existe em software tradicional.

O time de produto precisa tratar qualidade de IA como uma métrica de produto — algo que é medido, monitorado e melhorado em ciclos regulares, assim como qualquer outra funcionalidade.

### Gestão da Mudança

- Treinamento inicial de 2 horas focado em como interpretar e questionar os insights — não apenas como usar a interface

- Documentação pratica com exemplos reais do contexto do cliente, não tutoriais genéricos

- Canal de feedback ativo para que o time reporte insights incorretos — isso e dado valioso para melhoria do modelo

- Revisão trimestral de adoção e resultados com stakeholders — sem isso, o produto vira mais uma ferramenta que ninguém usa

# Referencias

- PMI — Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide), 7th ed., 2021. https://www.pmi.org

- SCHWABER, K.; SUTHERLAND, J. The Scrum Guide, 2020. https://scrumguides.org

- RIES, E. The Lean Startup. Crown Business, 2011.

- CAGAN, M. Inspired: How to Create Tech Products Customers Love. Wiley, 2018.

- Disciplina: Fundamentos de Gestão de Projetos — UniFECAF, 2026.

- OpenAI / Anthropic — Documentação publica de boas práticas para uso de LLMs em produção. https://platform.openai.com/docs | https://docs.anthropic.com

- BRASIL. Lei n. 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Brasília, 2018.

- UNIAO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2024/1689 do Parlamento Europeu e do Conselho (EU AI Act). Jornal Oficial da Uniao Europeia, 2024.

- UNIAO EUROPEIA. Regulamento (UE) 2016/679 (GDPR). Jornal Oficial da Uniao Europeia, 2016.